Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Inspektora nadzoru następujących czynności w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę o roboty budowlane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, Oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025:

- reprezentowanie Zamawiającego w czasie wykonywania robót budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy - dalej jako „przepisy prawa budowlanego”, oraz zasadami wiedzy technicznej;

- współdziałanie z Kierownikiem budowy, Zamawiającym i Wykonawcą robót, w celu zapewnienia zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności art. 10 tego prawa, a także przepisami ustawy o wyrobach budowlanych;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót budowlanych;

- żądanie przed użyciem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych, przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów, materiałów i urządzeń do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- uzasadnionych przypadkach żądanie przerwania wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, w szczególności, gdy wykonywanie robót zagraża życiu lub zdrowiu lub roboty są wykonywanie niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- wnoszenie zastrzeżeń dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych;

- zatwierdzanie protokołów odbioru robót;

- informowanie Zamawiającego o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy robót, osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, w tym przez podwykonawcę robót budowlanych czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót budowlanych;

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o katastrofie budowlanej;

- ocena przedstawionego przez Wykonawcę robót uzasadnienia faktycznego w przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w szczególności, czy dodatkowe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a zmiana wykonawcy robót budowlanych nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz czy zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

- rzeczowe rozliczenie nadzorowanych robót oraz wsparcie Zamawiającego przy finansowym rozliczeniu;

- przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego lub ekspertyzy;

- zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- uczestniczenie w testach i próbach technicznych lub działaniach o podobnym charakterze;

- organizowanie odbioru nadzorowanych robót budowlanych;

- sporządzanie protokołów odbioru robót;

- uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót przy udziale innych osób upoważnionych przez Zamawiającego;

- przekazanie Wykonawcy robót dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru;

- współdziałanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie wpisem do dziennika budowy pobytów autorów projektu w ramach nadzoru autorskiego, jeżeli będzie wykonywany nadzór autorski;

- nadzór nad postępem robót budowlanych;

- niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie;

- zatwierdzanie wyrobów budowlanych, instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, a także kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów;

- sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych;

- sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami;

- ocena i weryfikacja propozycji Wykonawcy robót lub Zamawiającego wykonania robót zamiennych przez Wykonawcę robot;

- nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych;

- współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji społecznych;

- udział jako doradca podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów;

- zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót w stosunku do Zamawiającego,

- wstrzymanie robót wykonywanych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, zagrażających środowisku naturalnemu lub z niedbalstwem;

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku odstąpienia od wykonania robót budowlanych;

- rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym;

- sporządzanie dokumentacji z odbioru robót budowlanych;

- bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;

- wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

- żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badań, testów, prób lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na jakość wykonywanych robót.

- Przedmiotem umowy jest również wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora nadzoru nad wykonywaniem robót dodatkowych, robót zamiennych, a także realizacją dodatkowych robót na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp, przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w okresie, o którym mowa w § 5 wzoru umowy.

- Żadne postanowienie umowy nie zwalnia Inspektora nadzoru z obowiązków dotyczących inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w przepisach prawa budowlanego.